## Slide 1: Interaktywny system wspomagania układania rozkładu zajęć
(KPI) Kluczowe wskaźniki efektywności

## Slide 2: 3 NAJWAŻNIEJSZE TASK’I
[T1.0] KRYSTIAN: MECHANIZM OBSŁUGUJĄCY KONTAKT Z BAZĄ DANYCH
[T2.0] TEAM: GUI Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZECIĄGANIA OBIEKTÓW MIĘDZY OKNAMI PRZEGLĄDARKI
[T3.0] TEAM: PRZYGOTOWANIE KONKRETNYCH AKCJI DO REALIZACJI
FINISHED
ONGOING
PLANED
LEGEND:
NOTE

## Slide 3: T1.0 SZCZEGÓŁY
[T1.0] KRYSTIAN: MECHANIZM OBSŁUGUJĄCY KONTAKT Z BAZĄ DANYCH
[T1.1] KRYSTIAN: STWORZENIE BAZY DANYCH Z ODPOWIEDNIMI TABELAMI I KOLUMNAMI
[T1.2] KONFIGURACJA HIBERNATE
[T1.3] UTWORZENIE KLAS ENCJI
FINISHED
ONGOING
PLANED
LEGEND:
NOTE
[T1.4] UTWORZENIE TESTOWYCH DANYCH W BAZIE DANYCH
[T1.4] UTWORZENIE DANYCH O SALACH
[T1.4] ROGER: DOWIEDZENIE SIĘ INFORMACJI O SALACH

## Slide 4: T2.0 SZCZEGÓŁY
[T2.0] TEAM: GUI Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZECIĄGANIA OBIEKTÓW MIĘDZY OKNAMI PRZEGLĄDARKI
FINISHED
ONGOING
PLANED
LEGEND:
NOTE
[T2.1] ROGER: INTEGRACJA HTML5 Z GWT
[T2.2] KRZYSIEK W: PRZECIĄGANIE POMIĘDZY DWOMA OKNAMI PRZEGLĄDARKI
[T2.3] ROGER: NARYSOWANIE PRZYKŁADOWEGO GUI
[T2.4] KRZYSIEK W: ZNALEZIENIE ALTERNATYWY DLA GWT KTÓRA DZIAŁA Z HTML5

## Slide 5: T3.0 SZCZEGÓŁY
FINISHED
ONGOING
PLANED
LEGEND:
[T3.0] TEAM: PRZYGOTOWANIE KONKRETNYCH AKCJI DO REALIZACJI
NOTE
[T3.1] TEAM: LOGOWANIE, REJESTRACJĘ NOWEGO UŻYTKOWNIKA, PRZYPOMINANIE HASŁA
[T3.2] TEAM: STWORZENIE FORMULARZA DODAWANIE PRZEDMIOTÓW
[T3.3] TEAM: STWORZENIE FORMULARZA DODAWANIE WYKŁADOWCÓW
[T3.4] TEAM: STWORZENIE FORMULARZA DODAWANIE GRUP STUDENCKICH
[T3.5] TEAM: STWORZENIE FORMULARZA TWORZENIE AGREGATÓW
[T3.6] TEAM: STWORZENIE KALENDARZA DRAG & DROP Z LISTĄ AGREGATÓW